УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью

«Благоустроенный город»

________________Ю.В.Шкурков

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, находящихся в управлении

общества с ограниченной ответственностью

«Благоустроенный город»

на 2018 – 2019 годы»

г. Курчатов

2018 год

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, находящихся в управлении общества с ограниченной ответственностью

«Благоустроенный город» на 2018 – 2019 годы»

| № п/п | Позиция | Содержание позиции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование Программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, находящихся в управлении общества с ограниченной ответственностью «Благоустроенный город» на 2018 – 2019 годы» |
| 2. | Основания для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 318 «Об утверждении правил осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». |
| 3. | Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Благоустроенный город» |
| 4. | Основные цели и задачи Программы | Основными целями реализации Программы является: -создание экономических, организационных и технологических условий для эффективного использования коммунальных ресурсов; -сокращение объемов потребления коммунальных ресурсов и снижение расходов на оплату коммунальных услуг; -улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; -обеспечение более комфортных условий проживания собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах; -повышение класса энергетической эффективности многоквартирных домов. Для достижения указанных выше основных целей реализации Программы, необходимо решить следующие основные задачи: -осуществить анализ фактических параметров энергетической эффективности многоквартирных домов по отдельным видам коммунальных ресурсов; -определить объемы работ и мероприятий по реализации Программы и согласовать с собственниками помещений в многоквартирных домах указанные объемы, мероприятия, сроки и порядок их реализации, в том числе сроки оплаты, порядок оплаты и денежную оценку отдельных видов работ, мероприятий; -выполнить организационные и технические мероприятия, предусмотренные Программой. |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы составляет 2018 – 2019 годы, в том числе по этапам: I этап – с августа по декабрь 2018 года; II этап – с января по июнь 2019 года; III этап – с июля по декабрь 2019 года. |
| 6. | Перечень основных мероприятий Программы | Основными мероприятиями Программы являются: -проведение комплексного обследования многоквартирных домов в целях определения их фактической энергетической эффективности и выработке энергосберегающих мероприятий; -регулярная (не реже чем один раз в год) разработка и доведение до сведения собственников помещений в многоквартирных домах соответствующих предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий; - проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (в случае принятия соответствующих решений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах); -определение величины тепловой нагрузки при соблюдении установленных требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил и произведение иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации действий в целях оптимизации расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии в случае, если расчеты за потребляемую в многоквартирном доме тепловую энергию осуществляются с учетом величины тепловой нагрузки; -доведение до сведения собственников помещений в многоквартирных домах информации о проводимых в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, действиях или об отсутствии возможности их проведения по технологических причинам. -предоставление, не реже чем один раз в год, собственникам помещений в многоквартирных домах отчетов о выполненных работах и оказанных услугах по договору управления многоквартирным домом; -составление энергетических паспортов на многоквартирные дома. |
| 7. | Исполнители Программы | Муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город Курчатов», акционерное общество «АтомЭнергоСбыт», ООО «Благоустроенный город», собственники помещений в многоквартирных домах. |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы обеспечит: -исполнение законных обязанностей собственников помещений в многоквартирных домах, возникших из Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -повышение энергетической эффективности много-квартирных домов и внедрение энергосберегающих технологий; -снижение потребления коммунальных ресурсов не менее чем на 5% и соответствующее снижение размера оплаты собственниками помещений в многоквартирных домах коммунальных услуг; -улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; -более комфортные условия проживания собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах. |
| 9. | Основные источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются денежные средства: -собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе средства Бюджета муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, как собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (в соответствующей доле); -МУП «ГТС», связанные с исполнением законной обязанности по установке узлов учета потребления коммунальных ресурсов с применением рассрочки оплаты на срок 5 лет, в том числе соответствующие целевые денежные средства Бюджета муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, предоставляемые в рамках целевой муниципальной программы энергосбережения; - акционерное общество «АтомЭнергоСбыт», связанные с исполнением законной обязанности по установке узлов учета потребления коммунальных ресурсов с применением рассрочки оплаты на срок 5 лет. -общества с ограниченной ответственностью «Благоустроенный город», связанные с соответствующими обследованиями общего имущества в многоквартирных домах и подготовкой необходимых предложений собственникам помещений в многоквартирных домах; -Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Курской области и города Курчатова, в случае реализации энергосберегающих мероприятий в рамках Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |
| 1 | 2 | 3 |
| 10. | Система контроля за ходом реализации настоящей Программы | Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется: -собственниками помещений в многоквартирных домах, в части соответствующих решений, принятых общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах и отчетов о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предоставляемых субъектом управления многоквартирным домом; -обществом с ограниченной ответственностью «Благоустроенный город», в части проведения соответствующих обследования общего имущества в многоквартирных домах и исполнения обязательств ресурсоснабжающих организаций, возникших из договоров по организации узлов учета коммунальных ресурсов с рассрочкой оплаты на 5 лет и договоров о приобретении коммунальных ресурсов, в целях использования таких ресурсов для предоставления коммунальных услуг потребителям; -Администрацией города Курчатова, в части использования соответствующих бюджетных средств и (или) в качестве представителя собственника жилых и нежилых помещений муниципальной собственности муниципального образования «Город Курчатов» Курской области; -Государственной жилищной инспекцией Курской области, в части содержания общего имущества в многоквартирных домах; -федеральными органами исполнительной власти (федеральный государственный контроль) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный контроль), уполномоченными на осуществление такого государственного контроля. |

II. ВВЕДЕНИЕ

Энергосбережение в жилищно-коммунальной сфере города Курчатова является актуальным и необходимым условием успешного реформирования и нормального функционирования жилищно-коммунального хозяйства, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, при непрерывном росте тарифов на коммунальные услуги и соответственно росте платы собственников помещений в многоквартирных домах за данные услуги, позволяет добиться существенной экономии как самих топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых  средств потребителей.

Анализ функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Курчатова показывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при их транспортировке и распределении. Это связано, в первую очередь, со сверхнормативными потерями тепловой энергии в горячей воде и холодной воды в соответствующих инженерных коммуникациях из-за предельной изношенности данных коммуникаций и несоблюдения установленных сроков их капитального ремонта и замены. Кроме того, отсутствие групповых (общедомовых) приборов учета тепловой энергии в горячей воде и холодной воды, приводит к нерациональному потреблению данных ресурсов, при оказании жилищно-коммунальных услуг. Вышеизложенные причины приводят к потерям до 30-40 % тепловой энергии и до 15-20 % холодной воды.

Настоящая Программа должна обеспечить снижение потребление топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения предлагаемых данной Программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов во всех элементах жилищно-коммунального хозяйства, при полном удовлетворении потребностей потребителей в количестве и качестве жилищно-коммунальных услуг.

Реализация комплексных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов города Курчатова, предусмотрена соответствующими положениями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, система государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, введена в действие и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 318 «Об утверждении правил осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которая, в том числе, предусматривает применение законных санкций к соответствующим субъектам ответственности.

В частности, на территории города Курчатова, указанными субъектами ответственности за не надлежащее исполнение и (или) не исполнение (ненадлежащие действия или бездействие) требований законодательства в сфере энергосбережения и (или) повышения энергетической эффективности, являются:

а) орган местного самоуправления, в лице Администрации города Курчатова, в части ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения полномочий, установленных статьей 8 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

-разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

-информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

б)собственники помещений в многоквартирных домах, в отношении которых установлена законная обязанность по несению расходов на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома (п. 4 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

в)организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов (в т.ч. МУП «ГТС», акционерное общество «АтомЭнергоСбыт»), в отношении которых установлены законные обязанности по:

-предоставлению собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов и иным лицам, соответствующих предложений об оснащении объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют указанные организации (по унифицированной форме Предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).

-осуществлению с 01 июля 2010 года деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют (при этом, указанные организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора (с условиями рассрочки платежа до 5 лет), регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют);

г) лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, которые обязаны:

-информировать собственников помещений в многоквартирных домах о поступивших предложениях об оснащении многоквартирных домов, помещений в них приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

-в отопительный сезон проводить действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил;

-не реже чем один раз в год разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий;

-проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (за исключением случаев проведения указанных мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения), при этом, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.

Во исполнение своих законных обязанностей общество с ограниченной ответственностью «Благоустроенный город» проведено соответствующее обследование многоквартирных домов, находящихся в его управлении и на его обслуживании, которым установлено, что наиболее остро стоит проблема обеспечения данных домов приборами учета коммунальных ресурсов. Если групповыми (общедомовыми) и индивидуальными приборами учета электрической энергии многоквартирные дома оснащены полностью (100%), то групповые (общедомовые) приборы учета холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС) и отопления отсутствуют или давно вышли из строя. Потребность в организации (установке) или в капитальном ремонте узлов учета, пообъектно, составляет:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Количество этажей | Количество подъездов | Потребность в узлах учета ХВС | Потребность в узлах учета, регулирования ГВС и отопления | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Энергетиков, 25 | 9 | 4 | 1 | 4 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 2. | ул. Энергетиков, 27 | 9 | 3 | 1 | 3 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 3. | ул. Энергетиков, 29 | 9 | 6 | 1 | 3 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 4. | ул. Энергетиков, 31 | 9 | 3 | 1 | 3 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 5. | ул. Энергетиков, 33 | 9 | 3 | 1 | 3 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 6. | ул. Энергетиков, 35 | 9 | 3 | 1 | 3 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 7. | ул. Энергетиков, 39 | 9 | 3 | 1 | 3 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 8. | ул. Энергетиков, 41 | 9 | 3 | 1 | 3 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 9. | ул. Энергетиков, 45 | 9 | 5 | 1 | 5 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 10. | ул. Энергетиков, 51 | 16 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | ул. Энергетиков, 53 | 16 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12. | ул. Мира, 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 13. | ул. Мира,2 | 9 | 4 | 1 | 4 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 14. | ул. Мира, 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 15. | ул. Мира, 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 16. | ул. Мира, 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 17. | ул. Мира, 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 18. | ул. Мира, 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 19. | ул. Мира, 21 | 9 | 6 | 1 | 6 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 20. | ул. Садовая, 3 | 9 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21. | ул. Садовая, 5 | 9 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22. | ул. Садовая, 7 | 9 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23. | ул. Садовая, 7а | 9 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24. | ул. Садовая, 9 | 9 | 1 | 1 | 1 |  |
| 25. | ул. Садовая, 9а | 9 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26. | ул. Садовая, 17 | 9 | 1 | 1 | 1 |  |
| 27. | ул. Строителей,3 | 9 | 5 | 1 | 5 | Возможно установить 1 электронный прибор учета отопления и ГВС с соответствующим количеством датчиков |
| 28. | ул. Строителей,11 | 9 | 1 | 1 | 1 |  |
| Итого: | 28 | 72 |  |

Затраты потребителей на коммунальные ресурсы составляют:

| Отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Электрическая энергия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,1% | 24% | 10% | 17,4% | 27,5% |

Таким образом, основным направлением реализации настоящей Программы будет являться организация групповых (общедомовых) узлов учета услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, осуществляемом в три этапа, в том числе:

I этап – проведение обследований многоквартирных домов, разработка программы и программных мероприятий, предоставление соответствующих предложений собственникам помещений в многоквартирных домах, реализация решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах;

II этап – практическое выполнение работ по установке приборов учета коммунальных ресурсов;

III этап – подведение итогов реализации I и II этапов, разработка соответствующей Программы на 2020-2021 годы.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями реализации Программы является:

-создание экономических, организационных и технологических условий для эффективного использования коммунальных ресурсов;

-сокращение объемов потребления коммунальных ресурсов и снижение расходов на оплату коммунальных услуг;

-улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах;

-обеспечение более комфортных условий проживания собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах;

-повышение класса энергетической эффективности многоквартирных домов.

Для достижения указанных выше основных целей реализации Программы, необходимо решить следующие основные задачи:

-осуществить анализ фактических параметров энергетической эффективности многоквартирных домов по отдельным видам коммунальных ресурсов;

-определить объемы работ и мероприятий по реализации Программы и согласовать с собственниками помещений в многоквартирных домах указанные объемы, мероприятия, сроки и порядок их реализации, в том числе сроки оплаты, порядок оплаты и денежную оценку отдельных видов работ, мероприятий;

-выполнить организационные и технические мероприятия, предусмотренные Программой.

Настоящая Программа базируется на следующих основных принципах:

-регулирование, надзор и управление энергосбережением;

-приоритет энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

-обязательность учета топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг;

-экономическая целесообразность энергосбережения.

Обеспечение соблюдения санитарных правил и норм (СанПиН) в части отопления многоквартирных домов будет осуществляться путем снижения потерь тепла на теплоснабжение за счет наладки систем теплоснабжения, а также снижение тепловых потерь в энергообеспечении на 5% от существующей нагрузки, посредством:

-поэтапного определения необходимого тепла для нормативного (в соответствии с СНиП, СанПиН) отопления зданий с помощью инструментально определяемой тепло-градусной характеристики каждого здания;

-подготовки отопительных систем, тепловых узлов и трубопроводов тепловой сети с проверкой соответствия проектным и нормативным показателям энергоэффективности и требованиям нормативного теплоснабжения зданий;

-оперативной проверки (экспресс-обследования) и наладки отопительных систем зданий, тепловых узлов и сетей;

-повышения энергоэффективности многоквартирных домов;

-применения современных теплоизоляционных материалов и конструкций, приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов при реконструкции и капитальном ремонте многоквартирных домов.

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы составляет 2018 – 2019 годы, в том числе по этапам:

I этап – с августа по декабрь 2018 года (проведение обследований многоквартирных домов, разработка программы и программных мероприятий, предоставление соответствующих предложений собственникам помещений в многоквартирных домах, реализация решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах);

II этап – с января по июнь 2019 года (практическое выполнение работ по установке приборов учета коммунальных ресурсов);

III этап – с июля по декабрь 2019 года (подведение итогов реализации I и II этапов, разработка соответствующей Программы на 2020-2021 годы).

V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Основными мероприятиями Программы являются:

-проведение комплексного обследования многоквартирных домов в целях определения их фактической энергетической эффективности и выработке энергосберегающих мероприятий;

-регулярная (не реже чем один раз в год) разработка и доведение до сведения собственников помещений в многоквартирных домах соответствующих предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий;

-проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (в случае принятия соответствующих решений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах);

-определение величины тепловой нагрузки при соблюдении установленных требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил и произведение иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации действий в целях оптимизации расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии в случае, если расчеты за потребляемую в многоквартирном доме тепловую энергию осуществляются с учетом величины тепловой нагрузки;

-доведение до сведения собственников помещений в многоквартирных домах информации о проводимых в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, действиях или об отсутствии возможности их проведения по технологических причинам.

-предоставление, не реже чем один раз в год,  собственникам помещений в многоквартирных домах отчетов о выполненных работах и оказанных услугах по договору управления многоквартирным домом;

-составление энергетических паспортов на многоквартирные дома.

5.1. Оборудование или капитальный ремонт групповых (общедомовых) узлов учета

холодного водоснабжения

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Количество оборудуемых или капитально ремонтируемых узлов учета ХВС | Ориентировочная стоимость одного узла учета (руб.) | Общая стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Энергетиков, 25 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 2. | ул. Энергетиков, 27 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 3. | ул. Энергетиков, 29 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 4. | ул. Энергетиков, 31 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 5. | ул. Энергетиков, 33 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 6. | ул. Энергетиков, 35 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 7. | ул. Энергетиков, 39 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 8. | ул. Энергетиков, 41 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 9. | ул. Энергетиков, 45 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 10. | ул. Энергетиков, 51 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 11. | ул. Энергетиков, 53 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 12. | ул. Мира, 1 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 13. | ул. Мира,2 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 14. | ул. Мира, 5 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 15. | ул. Мира, 6 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 16. | ул. Мира, 9 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 17. | ул. Мира, 16 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 18. | ул. Мира, 17 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 19. | ул. Мира, 21 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 20. | ул. Садовая, 3 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 21. | ул. Садовая, 5 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 22. | ул. Садовая, 7 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 23. | ул. Садовая, 7а | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 24. | ул. Садовая, 9 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 25. | ул. Садовая, 9а | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 26. | ул. Садовая, 17 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 27. | ул. Строителей,3 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| 28. | ул. Строителей,11 | 1 | 50000 руб. | 50000 руб. |
| ИТОГО: | 28 | 4200000 руб. | 4200000 руб. |

5.2. Оборудование групповых (общедомовых) узлов учета теплоснабжения и

горячего водоснабжения

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Количество оборудуемых узлов учета, регулирования отопления и ГВС | Ориентировочная стоимость (руб.) | Общая стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Узел учёта | Узел регулирования |  |
| 1. | ул. Энергетиков, 25 | 4 | 600000 | 1400000 | 2000000 |
| 2. | ул. Энергетиков, 27 | 3 | 450000 | 1050000 | 1500000 |
| 3. | ул. Энергетиков, 29 | 3 | 450000 | 1050000 | 1500000 |
| 4. | ул. Энергетиков, 31 | 3 | 450000 | 1050000 | 1500000 |
| 5. | ул. Энергетиков, 33 | 3 | 450000 | 1050000 | 1500000 |
| 6. | ул. Энергетиков, 35 | 3 | 450000 | 1050000 | 1500000 |
| 7. | ул. Энергетиков, 39 | 3 | 450000 | 1050000 | 1500000 |
| 8. | ул. Энергетиков, 41 | 3 | 450000 | 1050000 | 1500000 |
| 9. | ул. Энергетиков, 45 | 5 | 750000 | 1750000 | 2500000 |
| 10. | ул. Энергетиков, 51 | 1 | 150000 | 350000 | 500000 |
| 11. | ул. Энергетиков, 53 | 1 | 150000 | 350000 | 500000 |
| 12. | ул. Мира, 1 | 2 | 300000 | 700000 | 1000000 |
| 13. | ул. Мира,2 | 4 | 600000 | 1400000 | 2000000 |
| 14. | ул. Мира, 5 | 2 | 300000 | 700000 | 1000000 |
| 15. | ул. Мира, 6 | 4 | 600000 | 1400000 | 2000000 |
| 16. | ул. Мира, 9 | 2 | 300000 | 700000 | 1000000 |
| 17. | ул. Мира, 16 | 3 | 450000 | 1050000 | 1500000 |
| 18. | ул. Мира, 17 | 4 | 600000 | 1400000 | 2000000 |
| 19. | ул. Мира, 21 | 6 | 900000 | 2100000 | 3000000 |
| 20. | ул. Садовая, 3 | 1 | 150000 | 350000 | 500000 |
| 21. | ул. Садовая, 5 | 1 | 150000 | 350000 | 500000 |
| 22. | ул. Садовая, 7 | 1 | 150000 | 350000 | 500000 |
| 23. | ул. Садовая, 7а | 1 | 150000 | 350000 | 500000 |
| 24. | ул. Садовая, 9 | 1 | 150000 | 350000 | 500000 |
| 25. | ул. Садовая, 9а | 1 | 150000 | 350000 | 500000 |
| 26. | ул. Садовая, 17 | 1 | 150000 | 350000 | 500000 |
| 27. | ул. Строителей,3 | 5 | 750000 | 1750000 | 2500000 |
| 28. | ул. Строителей,11 | 1 | 150000 | 350000 | 500000 |
| ИТОГО: | 75 | 11250000 | 25200000 | 36450000 |

VI.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы обеспечит:

-исполнение законных обязанностей собственников помещений в многоквартирных домах, возникших из Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-повышение энергетической эффективности многоквартирных домов и внедрение энергосберегающих технологий;

-снижение потребления коммунальных ресурсов не менее, чем на 5% и соответствующее снижение размера оплаты собственниками помещений в многоквартирных домах коммунальных услуг;

-улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах;

-более комфортные условия проживания собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах.

VII.ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Основными источниками финансирования Программы являются денежные средства:

-собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе средства Бюджета муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, как собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (в соответствующей доле);

-МУП «ГТС», связанные с исполнением законной обязанности по установке узлов учета потребления коммунальных ресурсов с применением рассрочки оплаты на срок 5 лет, в том числе соответствующие целевые денежные средства Бюджета муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, предоставляемые в рамках целевой муниципальной программы энергосбережения;

- акционерное общество «АтомЭнергоСбыт», связанные с исполнением законной обязанности по установке узлов учета потребления коммунальных ресурсов с применением рассрочки оплаты на срок 5 лет.

-общества с ограниченной ответственностью «Благоустроенный город», связанные с соответствующими обследованиями общего имущества в многоквартирных домах и подготовкой необходимых предложений собственникам помещений в многоквартирных домах;

-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Курской области и города Курчатова, в случае реализации энергосберегающих мероприятий в рамках Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

VIII.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется:

-собственниками помещений в многоквартирных домах, в части соответствующих решений, принятых общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах и отчетов о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предоставляемых субъектом управления многоквартирным домом;

-обществом с ограниченной ответственностью «Благоустроенный город», в части проведения соответствующих обследования общего имущества в многоквартирных домах и исполнения обязательств ресурсоснабжающих организаций, возникших из договоров по организации узлов учета коммунальных ресурсов с рассрочкой оплаты на 5 лет и договоров о приобретении коммунальных ресурсов, в целях использования таких ресурсов для предоставления коммунальных услуг потребителям;

-Администрацией города Курчатова, в части использования соответствующих бюджетных средств и (или) в качестве представителя собственника жилых и нежилых помещений муниципальной собственности муниципального образования «Город Курчатов» Курской области;

-Государственной жилищной инспекцией Курской области, в части содержания общего имущества в многоквартирных домах;

-федеральными органами исполнительной власти (федеральный государственный контроль) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный контроль), уполномоченными на осуществление такого государственного контроля.

IX.ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

В целях обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Программой, просим Администрацию города Курчатова:

1.Активизировать информирование населения города Курчатова и в том числе собственников помещений в многоквартирных домах о необходимых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.Поручить МУП «ГТС»:

-разработать типовые проекты по организации на многоквартирных домах города Курчатова узлов учета потребления коммунальных услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, соответственно;

-разработать типовые технические условия на выполнение работ по организации на многоквартирных домах города Курчатова узлов учета потребления коммунальных услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, соответственно;

-подготовить типовые локальные расчеты на выполнение работ по организации на многоквартирном доме узла учета потребления коммунальных услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, соответственно.

3.Предусмотреть в бюджете города Курчатова соответствующие денежные средства на долевое финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах города Курчатова, в части жилых и нежилых помещений в данных домах, находящихся в муниципальной собственности.

4.Утвердить соответствующие тарифы на содержание общего имущества в многоквартирных домах города Курчатова, учитывающие расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома.